

**ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ**

**«ВЕЛИКОГЛУШАНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ»**

44221, Україна, Волинська область, Камінь-Каширський район

вул. Олександра Пасика, 85 с. Велика Глуша тел. (03362)94-9-27

 е-mail:vel\_glusha\_zosh@i.ua

код ЄДРПОУ 23017144

НАКАЗ

12.08.2024 року с.Велика Глуша № 81-од

Про підготовку до нового

2024/2025 навчального року

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану», наказу Міністерства освіти і науки України № 1/8722-24 від 17 травня 2024 року , з метою організації роботи із підготовки ліцею до нового 2024-2025 навчального року та опалювального сезону

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити:
	1. План заходів щодо підготовки ліцею до нового 2024-2025 навчального року та опалювального сезону (Додаток 1);
	2. План організаційних та ремонтних робіт, що передбачає виконання основних робіт до початку експлуатації приміщень ліцеї до нового 2024-2025 навчальному році (Додаток 2);
2. Затвердити склад робочої комісії з перевірки виконання організаційних та ремонтних робіт (Додаток 3);
3. Голові робочої комісії організувати роботу комісії з перевірки виконання організаційних та ремонтних робіт у ліцеї та до 14.08.2024 р. доповісти про результати перевірки.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Любов ГУБЧИК

*Додаток 1*

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо підготовки приміщень закладу освіти

до нового 2024-2025 навчального року та опалювального сезону

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний |
| 1. | Організувати та забезпечити проведення ремонтних робіт у приміщенні ліцею | Серпень2024 р. | Тетяна ПЛЯСУН  |
| 2. | Провести огляд освітлення та забезпечити заміну непрацюючих електроламп  | Серпень2024 р. | Тетяна ПЛЯСУН  |
| 3. | Провести технічний огляд та перевірити контури заземлення  | Серпень2024 р. | Тетяна ПЛЯСУН |
| 4. | Підготувати тепломережу до роботи в осінньо-зимовий період  | Липень-Вересень2024 р. | Тетяна ПЛЯСУН |
| 5. | Провести технічну експертизу вогнегасників, за потреби зробити перезарядку  | Серпень2024 р. | Тетяна ПЛЯСУН  |
| 6. | Провести огляд будівель та приміщень ліцею на відповідність правилам пожежної безпеки, наявності інструкцій по порядку дій у разі виникнення надзвичайної ситуації (пожежі) та Планів евакуації на кожному поверсі будівель, перевірити стан евакуаційних виходів, стан та можливість відкриття, у разі потреби, запасних виходів і т. і. | Серпень2024 р. | Тетяна ПЛЯСУН |
| 7. | Провести огляд будівель, приміщень, комунікацій із складанням акт-дозволів на введення їх в експлуатацію | до 20 серпня2024 р. | Постійно діюча технічна комісія закладу освіти |
| 8. | Інформувати управління гуманітарної політики щодо виконання плану організаційних та ремонтних робіт | до 20 серпня2024 р. | Тетяна ПЛЯСУН  |
| 9. | Участь у роботі комісії з прийому в експлуатацію ліцею, яка створюється за наказом Департаменту освіти  | до 25 серпня2024 р. | Інна ФУРДИК  |
| 10. | Організація проходження щорічного медичного огляду | Серпень 2024 | Валентина БОНДАР  |

*Додаток 2*

ПЛАН

щодо підготовки приміщень закладу освіти

 до нового 2024-2025 навчального року та опалювального сезону

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний |
| 1. | Зробити перевірку лічильників тепла і води, електролічильників. | Серпень, 2024 р. | Тетяна ПЛЯСУН  |
| 2. | Перевірити стан підлоги в класах, кабінетах, спортивній залі та привести її у відповідність до вимог норм і правил безпеки навчання і праці. | Серпень, 2024 р. | Тетяна ПЛЯСУН  |
| 3. | Провести вимірювання опору розтікання і заземлення електромережі та устаткування (за необхідності). | Серпень, 2024 р. | Тетяна ПЛЯСУН . |
| 4. | Перевірити стан вікон та засклити (за необхідності). | Серпень, 2024 р. | Тетяна ПЛЯСУН  |
| 5. | Перевірити стан горища, даху, провести ремонтні роботи з метою унеможливлення протікання даху. | Серпень, 2024 р. | Тетяна ПЛЯСУН  |
| 6. | Провести поточний ремонт у туалетних кімнатах, коридорах. | Серпень, 2024 р. | Тетяна ПЛЯСУН  |
| 7. | Підготувати шкільне подвір’я (покіс трави, знищення карантиних рослин, обрізка кущів) | Серпень, 2024 р. | Тетяна ПЛЯСУН  |

*Додаток 3*

СКЛАД

щодо підготовки приміщень закладу освіти

 до нового 2024-2025 навчального року та опалювального сезону

1. Любов ГУБЧИК, директор закладу освіти
2. Тетяна ПЛЯСУН, завгосп закладу
3. Микола ЛІТВІНЧУК, кочегар.